# AI Knowledge Structuring Agent 项目交接文档

本文档记录 AI Knowledge Structuring Agent 项目截至 2026 年 9 月 12 日的真实状态，包括已经完成的能力、尚未打通的部分、必须遵守的工程约束，以及在新对话窗口中继续开发时的起手方式。项目位于 D:\X\codex项目。文档中的结论均与仓库中的代码、配置文件和运行记录逐项核对过，最后一段列出了验证记录与仍然无法验证的部分。

# 1. 项目现状

仓库骨架、三个核心后端模块（文件上传、文档解析、知识抽取）以及知识地图前端组件都已完成，并分别通过了各自的测试；Docker 环境也可以一键拉起七个服务。

但这些能力目前还是相互独立的零件，核心闭环尚未接通：上传的文件不会自动进入解析与知识抽取，后端没有对外暴露“上传到知识树”的接口，Celery 中没有任何任务，数据库与向量库层为空，前端首页也只渲染了上传面板，知识地图组件还没有挂到页面上。下一步的主要工作就是把这几个已经做好的模块串成一条能跑通的链路。

# 2. 项目目标与核心闭环

系统面向 PDF、DOCX、PPTX 等非结构化资料：用户上传文件后，系统解析出带来源定位的内容块，在此基础上生成可编辑的知识结构，并支持围绕知识节点的、带证据引用的问答。

核心闭环为：上传文件、文档处理、知识结构、证据核验、节点问答。工程规范（AGENTS.md）明确了两条不可让步的要求：系统不是摘要工具；任何没有来源、不可验证的模型结论都不能作为产品结果展示。

# 3. 进度总览

下表对照项目立项时确定的八周路线图，给出每个里程碑的当前状态。

| 里程碑 | 目标交付物 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| M0 产品基线 | PRD、用户旅程、数据模型、路线图 | 已完成，文档已交付 |
| M1 可用流水线 | 上传、PDF 与 DOCX 解析、内容块、异步状态面板 | 部分完成：上传与解析模块已完成，异步任务与状态面板未开始 |
| M2 知识结构 | 主题树、证据绑定、详情、基础编辑 | 部分完成：抽取模块与证据字段已完成，接口、入库、编辑未开始 |
| M3 可信问答 | 节点检索问答、引用跳转、拒答 | 未开始 |
| M4 体验打磨 | 关系图、搜索、缓存、埋点 | 未开始 |
| M5 演示与作品集 | 部署、演示工作区、指标看板 | 未开始 |

# 4. 已完成的工作

以下五项按完成时间排列。每一项都包含交付物、关键文件和验证情况，便于判断哪些结论有测试支撑，哪些只是模块层面的实现。

## 4.1 产品与架构设计

立项阶段产出了产品需求文档与技术开发路线图，覆盖用户流程、核心功能、MVP 范围、技术难点分析、推荐架构和八周路线图；架构设计与知识树方案另有独立文档。三份文件都保存在桌面的 Workspace 目录。

架构结论是：前端使用 Next.js，后端使用 FastAPI，耗时解析与模型调用一律交给异步任务队列，知识抽取由 LangGraph 工作流承担，所有 AI 结论必须绑定原始证据。

## 4.2 仓库骨架与运行环境

仓库按 frontend、backend、infra、scripts、docs 分层，AGENTS.md 固化了架构边界、编码规范、Git 规范、测试要求和 Agent 开发原则；docker-compose.yml 编排了前端、后端、Worker、PostgreSQL、ChromaDB、Redis 与 MinIO 七个服务，并提供本地启动与停止脚本以及不含敏感值的环境变量模板。该阶段只做了静态校验，真正的容器启动在 9 月 12 日完成。

## 4.3 文件上传

后端提供 POST /api/v1/uploads 接口：只接受 PDF 与 DOCX，同时校验文件扩展名与实际内容签名（PDF 的文件头、DOCX 包内是否存在 word/document.xml），默认限制 25 MB，生成 UUID 存储键后写入上传目录，并对所有失败路径返回统一错误响应。前端提供上传面板，包含文件选择、上传中、成功与失败状态，并在浏览器侧预先拦截不支持的类型。

主要文件为 backend/app/api/routes/uploads.py、backend/app/services/upload_service.py、backend/app/schemas/uploads.py、frontend/src/features/uploads/UploadPanel.tsx 与 frontend/src/lib/api/uploads.ts。后端五项测试覆盖了 PDF、DOCX、伪装文件、不支持的格式和大小限制；前端测试在 9 月 12 日修复测试配置后一并通过。

## 4.4 文档解析

解析模块被设计为可扩展管线，而不是在服务里按文件类型写死分支。统一输出契约为 ProcessedDocument，包含标题、章节列表与元数据；每个章节保留层级、文本以及来源定位，来源定位记录页码或段落索引。PDF 使用 PyMuPDF 按页输出章节并保留页码，DOCX 使用 python-docx 按标题层级输出章节并保留段落索引；解析器注册表负责扩展名到解析器的映射，后续支持 PPTX 只需新增解析器并注册。

该模块刻意没有暴露 HTTP 接口：按照架构约束，解析必须由 Worker 调用，不能放在请求处理过程中。

## 4.5 知识抽取

知识抽取是一个单节点的 LangGraph 工作流：构造提示词、调用结构化输出的语言模型、再用 Pydantic 二次校验返回值。模型没有任何工具权限，文档内容被视为不可信输入，提示词模板带版本号，输出模型支持递归子节点并包含来源章节索引，用于满足知识可追溯的硬性约束。

生产工厂使用严格 JSON Schema 结构化输出，缺少 API Key 或模型名时直接报错而不是降级运行。测试使用确定性的假模型，不需要密钥，也不会发出真实网络请求。

## 4.6 知识地图

知识地图是独立的前端 feature，直接消费后端返回的知识树 JSON，前端不生成也不改写知识内容。其中树到图的转换是纯函数，便于单独测试；地图容器负责展开状态与选中节点；自定义节点负责展开与收缩；详情面板展示摘要、关键词与来源章节。交互能力覆盖节点展示、展开收缩、点击查看详情、拖动缩放与适配视图。

该组件目前尚未接入页面：frontend/src/app/page.tsx 只渲染了上传面板。测试过程中还修复了两个既有问题，即前端测试的 JSX 转换方式与测试之间的 DOM 清理。

## 4.7 Docker 运行环境

七个服务已实际启动并验证：前端 3000、后端 8000、Worker、PostgreSQL 5432、Redis 6379、ChromaDB 8001、MinIO 9000 与 9001。过程中解决了两个环境问题：后端测试缓存目录的 Windows 权限导致 Docker 构建上下文读取失败，已删除并在 .dockerignore 中忽略；前端误建的 pnpm 工作区文件导致依赖解析报错，已删除且不允许重建。前端依赖已重新安装到独立的数据卷中，避免 Windows 主机与 Linux 容器之间的兼容问题。

# 5. 代码结构

下表列出继续开发时最需要先读的文件。数据访问层、数据库模型、迁移目录、向量库目录目前都还是空包，Celery 也只有应用实例、没有任务。

| 后端文件 | 职责 |
| --- | --- |
| app/main.py | FastAPI 应用装配、跨域配置、健康检查、挂载 API 路由 |
| app/api/routes/uploads.py | 上传接口薄层：校验、调用服务、返回响应模型 |
| app/core/config.py | 读取 .env 的配置对象 |
| app/services/upload_service.py | 上传校验、大小限制、落盘与错误语义 |
| app/pipelines/document_processing/ | 文件到结构化文本的解析管线，含契约、注册表、服务与解析器 |
| app/agents/knowledge_extraction/ | LangGraph 知识抽取，含提示词、契约、工厂与图实现 |
| app/schemas/ | 模块边界的数据契约：上传、文档、知识树 |
| app/workers/celery_app.py | Celery 应用实例，目前没有任何任务 |

| 前端文件 | 职责 |
| --- | --- |
| src/app/page.tsx | 首页，目前只渲染上传面板 |
| src/features/uploads/UploadPanel.tsx | 上传界面与状态反馈 |
| src/features/knowledge-map/ | 知识地图：图转换、容器、节点、详情面板与类型定义 |
| src/lib/api/ | 接口客户端与上传调用 |

# 6. 尚未完成的工作

以下任务按建议顺序排列，P0 是打通闭环，也是下一轮开发最应该先做的事。

## 6.1 P0 打通核心闭环

第一，在 Worker 中增加异步任务，调用文档解析服务把上传文件转成结构化文档。第二，在服务层增加编排逻辑，把解析结果送入知识抽取工作流并得到知识树。第三，增加薄层接口，例如触发知识树生成与查询生成状态的接口，耗时的解析和模型调用必须留在 Worker 内，不能进入请求处理过程。第四，前端在上传成功后触发知识树生成并轮询状态，成功后渲染知识地图。第五，在 .env 中填入可用的模型密钥与模型名，否则知识抽取会直接报错。

验收标准：上传一份真实的 PDF 或 DOCX，后端异步完成解析并生成知识树，页面展示可展开收缩的知识地图，节点详情能看到来源章节。

## 6.2 P1 数据持久化

为文档、知识节点、关系与证据建立数据库模型和迁移脚本，知识节点与边必须通过证据实体关联到内容块。当前上传只落本地磁盘，既没有写入数据库，也还没有接入对象存储。

## 6.3 P2 检索与问答

完成内容块切分与向量化写入向量库，实现节点或工作区范围的检索问答，支持引用跳转，并在证据不足时明确拒答。

## 6.4 P3 工程化

项目目前没有 Git 仓库，所有改动都没有版本历史，建议尽快初始化仓库并完成首次提交，之后按规范使用功能分支。此外还需要补充持续集成、脱敏样本文档评测集，以及对应结构覆盖率与引用有效率的评测手段。

# 7. 必须遵守的约束

这些约束来自项目维护说明与本次复核结果，违反其中任何一条都可能破坏已经验证过的运行环境。

不要执行 docker compose down -v，它会连同前端依赖、数据库、向量库、对象存储与上传数据一起删除。

不要重建 frontend/pnpm-workspace.yaml，该文件内容错误导致过依赖解析失败，已经删除。

不要修改前端服务的启动命令，尤其是监听 0.0.0.0 的参数；也不要改动前端 Dockerfile、package.json、锁文件与 node_modules 数据卷映射。

不要为了修一个问题重写整个 compose 文件。先查看服务状态与日志，再做最小范围修改。

修改 compose 文件后先执行配置校验，确认没有语法错误再启动。

运行后端测试时建议关闭测试缓存，避免再次出现构建上下文读取失败的问题。

前端依赖装在数据卷中，宿主机目录下没有 node_modules；新增依赖请在容器内安装。

长耗时解析与模型调用只能放在 Worker 中，不能放进 HTTP 请求。

知识节点与回答必须能追溯到文档内容块，证据不足时应降级或拒答。

# 8. 环境与常用命令

| 服务 | 地址或端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | http://localhost:3000 | Next.js 界面 |
| 后端 | http://localhost:8000 | FastAPI 服务 |
| 接口文档 | http://localhost:8000/docs | Swagger 页面 |
| MinIO 控制台 | http://localhost:9001 | 账号与密码均为 minioadmin |
| ChromaDB | 8001 | 向量存储 |
| PostgreSQL | 5432 | 数据库 knowledge_agent |
| Redis | 6379 | 任务队列 |

启动与检查：

cd "D:\X\codex项目"

docker compose up -d

docker compose ps

docker compose logs backend --tail=100

docker compose config

测试：

docker compose run --rm backend sh -c "pip install --no-cache-dir 'pytest>=8.3' 'httpx>=0.28'

&& python -m pytest tests -q -p no:cacheprovider"

docker compose run --rm frontend pnpm test

docker compose run --rm frontend ./node_modules/.bin/tsc --noEmit

需要注意的环境现状：本次复核时 Docker Desktop 并未运行，宿主机 Python 环境也缺少后端依赖，因此上述测试需要在容器启动后执行。

# 9. 新对话窗口的起手提示词

在新窗口继续开发时，可以把下面这段文字作为第一条消息发出，只需替换最后一行要做的任务。

项目路径：D:\X\codex项目

请先阅读以下文件，理解现状后再动手，不要跳过：

1. AGENTS.md            长期开发约束，最高优先级

2. README.md            架构、目录与启动方式

3. docs/HANDOVER.md     交接文档：已完成、未完成与硬性约束

4. 桌面 Workspace 中的项目维护说明文档

硬性约束：

- 不要执行 docker compose down -v

- 不要重建 frontend/pnpm-workspace.yaml

- 不要修改前端服务的启动命令与 node_modules 卷映射

- 改过 compose 文件先做配置校验，再启动服务

- 长耗时解析与模型调用只能放在 Worker

- 知识节点与回答必须能追溯到文档内容块

当前进度：上传、文档解析、知识抽取三个后端模块与知识地图前端组件已完成，

但闭环未打通：Celery 没有任务，数据库层为空，页面还没有知识地图。

本次任务：在这里写你要做的功能

# 10. 验证记录

下表的结论来自项目对话记录、维护文档与本次复核。最后一行说明本次复核的环境限制，新窗口在 Docker 启动后应重跑一次测试确认基线。

| 时间 | 事项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-30 | 产品需求文档与路线图 | 已生成到桌面 Workspace，当时只做了结构校验 |
| 2026-08-13 | 仓库骨架与运行配置 | 文件落盘完成，机器没有 Docker 客户端，未实际启动 |
| 2026-08-19 | 文件上传功能 | 后端五项测试通过，前端测试当时未执行 |
| 2026-08-19 | 文档解析模块 | 模块与测试落盘，未接入 Worker |
| 2026-09-12 | 知识抽取模块 | 后端测试通过，使用假模型，无真实模型调用 |
| 2026-09-12 | 知识地图与前端测试 | 前端测试通过，含上传面板测试 |
| 2026-09-12 | Docker 环境 | 七个服务启动成功，修复构建上下文与依赖解析问题 |
| 2026-09-12 | 本次复核 | Docker 未运行、宿主机缺少后端依赖，未能重跑测试 |